Documento de Reporte del Estado Final del Software

Proyecto TreeSolution

| Grupo | 3 |  |
| --- | --- | --- |
| Proyecto | “TreeSolution” (TS) |  |
| Documento | “Reporte del Desarrollo del Software” |  |
| Responsables | Jimenez Castañeda, Luis; Cjuno Chacca, Roggelio y Callupe Huamán, Germán. |  |
| Versión Actual | 1.0 | 30/06/2024 |

| Control de Versiones | 1.0 | 30/06/2024 |
| --- | --- | --- |

1. Informe ejecutivo	2

1.1. Objetivos del proyecto	2

1.2. Hitos y logros recientes	3

2. Descripción del Proyecto.	4

2.1. Alcance del Proyecto	4

2.2. Tecnologías utilizadas	6

3. Hitos del Proyecto	7

3.1. Hitos Alcanzados	7

3.2. Cronograma actualizado	7

4. Reporte de pruebas.	7

5. Próximos pasos y planificación	7

6. Conclusiones	7

## Informe ejecutivo

El proyecto "TreeSolution" buscó implementar un sistema E-Commerce para tiendas de ropa deportiva, con el fin de ampliar su alcance de mercado. Este sistema permitirá a esta y otras tiendas ofrecer sus productos en línea, facilitando la visualización y compra a clientes que prefieran o necesiten adquirir productos a través de internet.

### Objetivos del proyecto

- Ampliar el Alcance de Mercado: Facilitar a las tiendas de ropa deportiva la expansión de su mercado mediante ventas en línea.

- Implementar un Sistema E-Commerce: Desarrollar una plataforma de comercio electrónico para la venta de productos en línea.

- Facilitar la Visualización y Compra de Productos en Línea: Crear una experiencia de usuario intuitiva y amigable para la compra de productos deportivos.

- Integrar Herramientas de Gestión de Inventarios y Pedidos: Incorporar funciones para optimizar la gestión de inventarios y pedidos en línea.

- Promover la Competitividad de las Tiendas de Ropa Deportiva: Equipar a las tiendas con herramientas digitales modernas para aumentar su competitividad.

- Ofrecer Soporte y Capacitación a las Tiendas: Proveer soporte técnico y capacitación para el uso eficaz del sistema E-Commerce.

- Ampliar el Alcance de Mercado: Facilitar a las tiendas de ropa deportiva la expansión de su mercado mediante ventas en línea.

- Implementar un Sistema E-Commerce: Desarrollar una plataforma de comercio electrónico para la venta de productos en línea.

- Facilitar la Visualización y Compra de Productos en Línea: Crear una experiencia de usuario intuitiva y amigable para la compra de productos deportivos.

- Integrar Herramientas de Gestión de Inventarios y Pedidos: Incorporar funciones para optimizar la gestión de inventarios y pedidos en línea.

- Promover la Competitividad de las Tiendas de Ropa Deportiva: Equipar a las tiendas con herramientas digitales modernas para aumentar su competitividad.

- Ofrecer Soporte y Capacitación a las Tiendas: Proveer soporte técnico y capacitación para el uso eficaz del sistema E-Commerce.

### Hitos y logros recientes

Actualmente, hemos logrado completar con éxito el Hito N°1 y el Hito N°2, que incluyen la documentación y los requisitos necesarios, dentro del cronograma establecido por nuestro equipo de desarrollo inicialmente. Sin embargo, durante el proceso hemos enfrentado algunos inconvenientes que han afectado el avance planificado. Entre estos, se incluyen demoras en la obtención de aprobaciones internas para los diseños preliminares, así como ajustes adicionales requeridos en la integración de ciertos componentes del sistema. A pesar de estos desafíos, estamos comprometidos a puertas de finalizar el Hito N°3.

## Descripción del Proyecto.

### Alcance del Proyecto

Funcionalidades

- Registro de Usuarios

- Catálogo de Productos

- Registro de administradores

- Métodos de pago.

- Generación de informes de análisis de datos de las compras de entradas para identificar patrones y tendencias.

- Sistema de verificación de la autenticidad de la entrada del concierto.

Beneficios para los destinatarios:

- Catálogo de Productos en Línea: Permitir a las tiendas de ropa deportiva mostrar todos sus productos con descripciones detalladas, imágenes de alta calidad y opciones de filtrado por categoría, precio, marca, etc.

- Carrito de Compras: Facilitar a los clientes la adición de productos a un carrito de compras virtual, con la posibilidad de revisar, actualizar y eliminar artículos antes de proceder al pago.

- Procesamiento de Pagos Seguros: Integrar múltiples métodos de pago seguros, como tarjetas de crédito, débito, transferencias bancarias y billeteras electrónicas, garantizando la seguridad de la transacción mediante encriptación y cumplimiento de estándares de seguridad.

- Gestión de Inventarios: Proveer herramientas para que las tiendas puedan administrar sus inventarios en tiempo real, actualizando automáticamente la disponibilidad de productos en función de las ventas y entradas de stock.

- Seguimiento de Pedidos: Permitir a los clientes rastrear el estado de sus pedidos desde la confirmación de compra hasta la entrega, proporcionando notificaciones y actualizaciones en cada etapa del proceso.

- Sistema de Gestión de Clientes (CRM): Incluir funcionalidades para el manejo de la información de los clientes, historial de compras y preferencias, facilitando la personalización de ofertas y la atención al cliente.

- SEO y Marketing Digital: Implementar herramientas de SEO para mejorar la visibilidad de la tienda en los motores de búsqueda y funcionalidades de marketing digital, como promociones, descuentos, y campañas de correo electrónico.

- Interfaz Amigable y Responsive: Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y adaptable a diferentes dispositivos (móviles, tabletas, y computadoras), asegurando una experiencia de usuario óptima en cualquier plataforma.

- Opiniones y Calificaciones de Productos: Permitir a los clientes dejar reseñas y calificaciones de productos, fomentando la confianza y proporcionando retroalimentación valiosa para otros compradores y para las tiendas.

- Soporte Multilingüe y Multidivisa: Ofrecer soporte para múltiples idiomas y monedas, facilitando las ventas internacionales y mejorando la accesibilidad para clientes de diferentes regiones.

- Análisis y Reportes: Proveer herramientas de análisis y reportes detallados sobre ventas, comportamiento del cliente, inventarios y desempeño de la tienda, ayudando a las tiendas a tomar decisiones informadas y estratégicas.

- Integración con Redes Sociales: Facilitar la integración con plataformas de redes sociales para compartir productos y promociones, aumentando el alcance y la interacción con los clientes.

### Tecnologías utilizadas

La herramienta y tecnología seleccionada para la gestión de este proyecto es GitHub. Este es un sistema de gestión de versiones con el que los desarrolladores pueden administrar su proyecto, ordenando el código de cada una de las nuevas versiones que sacan de sus aplicaciones para evitar confusiones. Además, en este proyecto, se utilizaron lenguajes como PHP, CSS, JavaScript y HTML para el desarrollo de la aplicación web, también se establecerá una conexión con una base de datos MySQL para almacenar y gestionar de manera eficiente los datos del sistema.

## Hitos del Proyecto

### Hitos Alcanzados

Se completaron los 3 Hitos satisfactoriamente.

### Cronograma actualizado

En el siguiente enlace se redirigida al cronograma, donde podrá visualizar la actualización que se le hace constantemente al cronograma: https://docs.google.com/spreadsheets/d/13JpsKge8M2NTreJyEA3BxjrGY_UdR3yj-iGOvmXIXbQ/edit#gid=16948032

## Reporte de pruebas.

El reporte de pruebas del sistema web se puede encontrar en el documento “Realizar Pruebas y Ajustes Finales del Software”  con nomenclatura “TS-DPS.DOCX”

## Próximos pasos y planificación

Como próximos pasos, se espera completar la documentación correspondiente al Hito N°3, marcando así la culminación de la fase de desarrollo del software. Todo esto se llevará a cabo conforme al cronograma establecido. A partir de ahora, el equipo de desarrollo se centrará en la fase de mantenimiento del software, asegurando que el producto final cumpla con los estándares de calidad y funcionalidad requeridos.

## Conclusiones

Durante el desarrollo del Hito N°3, hemos experimentado valiosos aprendizajes que fortalecen nuestro equipo y mejoran nuestro enfoque hacia futuros proyectos como "TreeSolution":

Gestión de adversidades: Los contratiempos experimentados nos han enseñado la importancia de la flexibilidad y la adaptabilidad en la gestión de proyectos. Aprendimos a manejar imprevistos y ajustar nuestras estrategias para mantener el progreso.

Comunicación y colaboración mejoradas: Los desafíos enfrentados reforzaron nuestra comunicación interna y la colaboración entre los miembros del equipo. Establecimos canales efectivos para resolver problemas y mantenernos alineados con los objetivos del proyecto.

Compromiso con la calidad: A pesar de los contratiempos, mantuvimos nuestro compromiso con la entrega de un producto de alta calidad. Nos esforzamos por cumplir con los estándares técnicos y las expectativas del cliente.

Refuerzo del trabajo en equipo: La superación de obstáculos nos unió como equipo, fortaleciendo nuestra capacidad para trabajar en conjunto hacia metas comunes y enfrentar desafíos futuros con confianza.

Para culminar, es importante destacar que el equipo de desarrollo ha enfrentado algunos contratiempos y desafíos que afectaron las fechas previstas para la finalización. A pesar de estos inconvenientes, estamos finalizando el Hito N°3 con el compromiso de ajustar el cronograma y asegurar la calidad del producto. Hemos completado la codificación de la plataforma web y la documentación correspondiente, marcando un hito significativo en el avance del proyecto.